# Documentos Obligatorios del Proyecto — Sección 1

Checklist de Estrategia de Calidad de Software Completa

Edgar Castro · Javier Marin

Junio 2026

Table of Contents

# PARTE 1 — TEST PLAN (Plan de Pruebas)

## 1. Introducción y objetivos del plan de prueba

Stagefront es una aplicación web fullstack orientada a la venta, gestión y reventa de boletos para eventos. El sistema cuenta con frontend desarrollado en React + TypeScript, backend con Node.js + Express + TypeScript, base de datos relacional PostgreSQL mediante Prisma y base de datos NoSQL MongoDB mediante Mongoose.

El objetivo de este plan de pruebas es definir la estrategia de calidad para validar el correcto funcionamiento del sistema Stagefront, cubriendo sus principales capas: interfaz de usuario, API REST, base de datos relacional, base de datos NoSQL, rendimiento, seguridad, accesibilidad y observabilidad.

Este plan fue estructurado para ejecutarse durante una semana de trabajo, dividiendo responsabilidades entre los dos miembros del equipo y priorizando los módulos críticos del sistema.

Objetivos específicos:

- Verificar que los flujos principales del usuario funcionen correctamente.

- Validar que la API REST responda con códigos, estructuras y mensajes adecuados.

- Comprobar reglas de negocio relacionadas con eventos, órdenes, reventas, reseñas y administración.

- Identificar defectos funcionales, de validación, seguridad y experiencia de usuario.

- Automatizar pruebas unitarias, de integración y end-to-end para reducir regresiones.

- Documentar riesgos, criterios de entrada, criterios de salida y evidencias de calidad.

- Asegurar que el proyecto pueda ser evaluado y mantenido con una estrategia de pruebas clara.

## 2. Alcance

### 2.1 Elementos dentro del alcance

Frontend

- Página principal.

- Catálogo/listado de eventos.

- Detalle de evento.

- Flujo de selección y compra de boletos.

- Formularios de pago.

- Página de reventas.

- Login de administrador.

- Panel administrativo.

- Validaciones visuales y mensajes de error.

- Diseño responsive en desktop y móvil.

API REST

- Endpoints de eventos.

- Endpoints de órdenes.

- Endpoints de reventas.

- Endpoints de reseñas.

- Endpoints administrativos.

- Validaciones de entrada.

- Respuestas HTTP.

- Manejo de errores.

- Estructura de respuestas JSON.

Base de datos relacional PostgreSQL

- Persistencia de eventos.

- Persistencia de órdenes.

- Relaciones entre entidades.

- Restricciones de datos.

- Seeds iniciales.

- Migraciones mediante Prisma.

Base de datos NoSQL MongoDB

- Persistencia de reseñas.

- Validación de documentos.

- Limpieza de colecciones en entorno de pruebas.

- Verificación de estructura de documentos.

Seguridad

- Validación de controles de acceso.

- Revisión de riesgos OWASP Top 10.

- Validación de entradas para prevenir inyección.

- Revisión de configuración CORS y headers.

- Revisión básica de dependencias.

Rendimiento

- Pruebas de carga sobre endpoints principales.

- Pruebas de estrés.

- Pruebas de picos de tráfico.

- Prueba de resistencia o soak test.

Accesibilidad y compatibilidad

- Revisión de navegación por teclado.

- Revisión de labels, aria-labels y mensajes de error.

- Revisión responsive en distintos viewports.

- Compatibilidad básica con navegadores modernos.

### 2.2 Fuera de alcance

Los siguientes puntos quedan fuera del alcance de esta entrega:

- Despliegue real en ambiente de producción.

- Pruebas con usuarios reales.

- Pruebas de pagos con pasarelas reales.

- Pruebas exhaustivas de todos los navegadores y dispositivos físicos.

- Auditoría profesional de seguridad.

- Monitoreo real con servicios externos (Datadog, Grafana Cloud, Sentry).

- Pruebas de carga prolongadas en infraestructura de producción.

- Integración completa con pipeline CI/CD productivo.

## 3. Estrategia de prueba por capa

### 3.1 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias validan funciones puras y reglas de negocio aisladas. No dependen de base de datos, red, sistema de archivos ni servicios externos.

Se prueban principalmente:

- Validaciones de formularios.

- Validaciones de pago (CVV, número de tarjeta, fecha de expiración).

- Validación de campos vacíos o compuestos por espacios.

- Regla de negocio para limitar precio de reventa (máximo 30% sobre precio original).

- Transformaciones o utilidades de datos.

Herramientas: Vitest · TypeScript · Mocks cuando sea necesario.

Criterio de aceptación: patrón Arrange-Act-Assert, tests independientes, sin lógica condicional interna, sin dependencia del orden de ejecución.

### 3.2 Pruebas de integración

Las pruebas de integración validan la comunicación entre la API REST, servicios internos y bases de datos.

Se prueban principalmente:

- Endpoints públicos de eventos.

- Endpoints de órdenes, reventas, reseñas y administración.

- Respuestas con códigos HTTP correctos (200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409).

- Validaciones de entrada.

- Persistencia en PostgreSQL y MongoDB.

Herramientas: Vitest · Supertest · Prisma · Mongoose · Docker Compose.

Criterio de aceptación: datos de prueba controlados, bases de datos limpias entre tests, respuestas JSON con estructura válida.

### 3.3 Pruebas end-to-end (E2E)

Las pruebas E2E validan flujos completos desde el navegador, simulando el comportamiento de un usuario real.

Flujos críticos automatizados:

- Navegación desde home hacia catálogo de eventos.

- Consulta del detalle de un evento.

- Flujo de compra o checkout.

- Login de administrador con credenciales válidas e inválidas.

- Validaciones de formularios de pago.

- Manejo de errores cuando el backend no responde.

Herramientas: Cypress · Fixtures para datos consistentes · Screenshots y videos de fallos.

Criterio de aceptación: tests independientes, selectores preferiblemente por data-testid o data-cy, errores con evidencia visual.

### 3.4 Pruebas de rendimiento

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Load Test | Simular usuarios esperados en producción por 10 minutos con ramp-up de 5 min. |
| Stress Test | Aumentar usuarios hasta encontrar el punto de quiebre del sistema. |
| Spike Test | Pico repentino de 10× el tráfico normal por 1 minuto. |
| Soak Test | Carga normal por 2 horas para detectar memory leaks. |

Herramientas: k6.

Endpoints candidatos: GET /api/v1/events, GET /api/v1/stats, GET /api/v1/resales, GET /api/v1/events/:id.

### 3.5 Pruebas de seguridad

Verificaciones basadas en OWASP Top 10:

- A01 Broken Access Control: validar que rutas administrativas no sean accesibles sin permisos.

- A03 Injection: validar que entradas maliciosas no generen errores inesperados.

- A05 Security Misconfiguration: revisar CORS, headers y exposición de errores.

- A06 Vulnerable Components: ejecutar npm audit sobre dependencias.

- A07 Authentication Failures: revisar flujo de login y expiración de sesión.

Herramientas: Revisión manual · npm audit · OWASP ZAP (si el tiempo lo permite).

### 3.6 Pruebas de accesibilidad y compatibilidad

Aspectos revisados: imágenes con alt, inputs con label/aria-label, navegación por teclado, focus visible, contraste, mensajes de error comprensibles, responsive design.

Navegadores: Chrome · Edge · Firefox · Safari (documentado como pendiente si no hay dispositivo iOS/macOS).

Viewports: Desktop 1920×1080, Laptop 1440×900, Tablet 768×1024, Móvil 390×844, Android 360×800.

## 4. Tipos de prueba a ejecutar y justificación

| Tipo de prueba | Justificación |
| --- | --- |
| Unitarias | Validan reglas de negocio aisladas sin depender de infraestructura externa. |
| Integración | Validan comunicación entre API, servicios y bases de datos. |
| End-to-End | Validan flujos reales desde la interfaz de usuario. |
| BD relacional | Verifican persistencia, relaciones y restricciones en PostgreSQL. |
| BD NoSQL | Verifican documentos de reseñas y estructuras flexibles en MongoDB. |
| Seguridad | Identifican vulnerabilidades comunes antes de producción. |
| Rendimiento | Evalúan estabilidad ante múltiples usuarios o tráfico elevado. |
| Accesibilidad | Mejoran la experiencia para usuarios con distintas necesidades. |
| Compatibilidad | Aseguran funcionamiento en distintos dispositivos y navegadores. |
| Observabilidad | Facilitan diagnóstico de errores en ejecución. |

## 5. Criterios de entrada

Las pruebas podrán comenzar cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El repositorio Stagefront está clonado correctamente.

- Docker está disponible en el equipo.

- PostgreSQL y MongoDB levantan correctamente mediante docker-compose.

- El backend y el frontend instalan dependencias sin errores críticos.

- Los archivos .env fueron creados a partir de .env.example.

- Las migraciones y seeds de Prisma se ejecutan correctamente.

- El backend responde en http://localhost:3001.

- El frontend responde en http://localhost:5173.

- El equipo tiene definidos roles de QA Lead y Dev QA.

- Existe la carpeta docs/ para versionar la documentación de calidad.

## 6. Criterios de salida

Las pruebas se considerarán finalizadas cuando se cumplan:

- Test Plan documentado y versionado en el repositorio.

- Mínimo 8 casos de prueba documentados.

- Mínimo 5 defectos documentados con evidencia o descripción reproducible.

- Pruebas unitarias, de integración y E2E configuradas y ejecutadas.

- Checklist OWASP con mínimo 3 vulnerabilidades revisadas.

- Reporte de accesibilidad y compatibilidad documentado.

- Plan de rendimiento documentado y ejecutado.

- No existen defectos críticos sin documentar que bloqueen la ejecución principal.

- El equipo conoce los riesgos pendientes antes de la entrega.

## 7. Criterios de suspensión

Las pruebas se pausarán temporalmente si ocurre alguno de estos casos:

- El backend no puede iniciar por errores de configuración.

- Las bases de datos no levantan correctamente en Docker.

- Las migraciones fallan y no existe una base estable para probar.

- El frontend no puede comunicarse con la API.

- Existe un bug crítico que impide acceder a la aplicación.

- Hay pérdida o corrupción de datos de prueba.

- Las dependencias presentan errores de instalación que bloquean la ejecución.

Acción correctiva: registrar el problema en docs/BUG_REPORTS.md, documentar evidencia, asignar responsable, corregir o definir workaround y reanudar pruebas cuando el ambiente vuelva a ser estable.

## 8. Roles y responsabilidades del equipo de QA

| Rol | Responsable | Actividades |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Edgar Castro | Elaboración del Test Plan, documentación de casos de prueba, registro de defectos, evidencias y seguimiento de calidad. |
| Dev QA | Javier Marin | Configuración de pruebas automatizadas, pruebas unitarias, integración y Cypress. |
| Backend Tester | Javier Marin | Validación de endpoints, servicios, Prisma, PostgreSQL y MongoDB. |
| Frontend Tester | Edgar Castro | Validación de interfaz, formularios, navegación, accesibilidad y compatibilidad visual. |
| Security Reviewer | Edgar Castro y Javier Marin | Revisión OWASP, npm audit, riesgos de autenticación y controles de acceso. |
| DevOps básico | Edgar Castro y Javier Marin | Docker, variables de entorno, ejecución de pruebas y documentación de comandos. |

## 9. Entornos de prueba

### 9.1 Local

- Frontend en http://localhost:5173.

- Backend en http://localhost:3001.

- PostgreSQL en Docker.

- MongoDB en Docker.

- Variables desde archivos .env.

- Usado para pruebas manuales, unitarias, integración y E2E.

### 9.2 Staging simulado

- Misma configuración que local, pero con base de datos separada.

- Datos seed controlados.

- Logs habilitados.

- Configuración de CORS más cercana a producción.

- Usado para pruebas E2E, rendimiento y seguridad.

### 9.3 Producción

- HTTPS obligatorio.

- Variables de entorno protegidas.

- Logs estructurados.

- Monitoreo de errores.

- Métricas RED por endpoint.

- CORS restrictivo.

- Endpoints administrativos protegidos.

- Base de datos con respaldos.

## 10. Herramientas utilizadas con justificación

| Herramienta | Uso | Justificación |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | Desarrollo frontend y backend | Tipado estático y detección temprana de errores. |
| ESLint | Análisis estático | Mantiene reglas de calidad y consistencia. |
| Prettier | Formato | Mantiene estilo de código uniforme. |
| Vitest | Unit testing | Ligero, rápido y compatible con TypeScript. |
| Supertest | Integration testing API | Permite probar endpoints Express mediante requests HTTP. |
| Cypress | E2E testing | Permite validar flujos reales desde el navegador. |
| Prisma | ORM PostgreSQL | Facilita migraciones, queries tipadas y manejo de BD relacional. |
| Mongoose | ODM MongoDB | Permite definir modelos y validar documentos NoSQL. |
| Docker Compose | Entorno de BD | Permite levantar PostgreSQL y MongoDB de manera reproducible. |
| k6 | Performance testing | Permite simular carga sobre endpoints críticos. |
| npm audit | Seguridad de dependencias | Detecta vulnerabilidades conocidas en paquetes npm. |
| Lighthouse / axe-core | Accesibilidad | Evalúa accesibilidad, performance y buenas prácticas web. |
| Git | Versionamiento | Permite documentar cambios, pruebas y entregables. |

## 11. Gestión de defectos

Los defectos se registran en docs/BUG_REPORTS.md.

Campos por defecto: ID único · Título · Descripción · Pasos para reproducir · Datos de prueba · Resultado esperado · Resultado actual · Evidencia · Severidad · Prioridad · Entorno · Versión · Responsable · Estado.

Estados permitidos: Open → In Progress → Fixed → Verified → Closed → (Reopened).

Severidades:

| Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| Critical | Impide el uso del sistema o afecta datos críticos. |
| High | Afecta un flujo importante, pero existe workaround. |
| Medium | Afecta validación o experiencia, pero no bloquea el sistema. |
| Low | Problema menor visual, de texto o usabilidad. |

Prioridades:

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Blocker | Debe corregirse antes de entregar. |
| High | Corregir lo antes posible. |
| Medium | Corregir después de defectos críticos. |
| Low | Corregir si hay tiempo. |

Flujo de gestión: QA detecta → QA documenta → QA Lead asigna severidad/prioridad → Dev revisa → Dev corrige → QA verifica → QA cierra o reabre.

## 12. Métricas de calidad objetivo

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Cobertura global mínima | 75% |
| Cobertura de lógica de negocio | 90% |
| Cobertura de servicios/casos de uso | 80% |
| Cobertura de controllers | 70% |
| Cobertura de repositorios | 60% |
| Casos de prueba documentados | Mínimo 8 |
| Defectos documentados | Mínimo 5 |
| Pruebas unitarias | Mínimo 5 |
| Pruebas de integración | Mínimo 3 |
| Pruebas E2E | Mínimo 2 |
| Defectos críticos abiertos al cierre | 0 |
| Endpoints críticos revisados | Mínimo 5 |
| Vulnerabilidades OWASP revisadas | Mínimo 3 |
| Viewports revisados | Mínimo 4 |

## 13. Riesgos identificados y plan de mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El proyecto no levanta por errores de ambiente | Alto | Media | Documentar instalación, usar .env.example y Docker Compose. |
| Fallan migraciones o seeds | Alto | Media | Ejecutar db:setup y registrar errores en evidencia. |
| Poco tiempo para automatizar todas las capas | Alto | Media | Priorizar unitarias, integración y E2E de flujos críticos. |
| Endpoints administrativos sin autenticación robusta | Alto | Media | Documentar hallazgo en seguridad y proponer middleware JWT. |
| Formularios aceptan datos inválidos | Medio | Alta | Crear bug reports y pruebas de validación. |
| Cypress falla por selectores inestables | Medio | Media | Usar selectores por texto temporalmente y proponer data-testid. |
| Dependencias con vulnerabilidades | Medio | Media | Ejecutar npm audit y documentar resultado. |
| Pruebas de rendimiento requieren más infraestructura | Medio | Media | Ejecutar prueba corta y documentar plan completo. |
| Incompatibilidad entre navegadores | Medio | Media | Probar Chrome/Edge y documentar pendientes. |
| Falta de evidencia visual | Alto | Baja | Capturas en carpeta docs/evidence/captures/. |

## 14. Calendario de ejecución

| Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Revisión del repositorio, tecnologías y configuración del entorno local. | Ambos | Entorno local funcional. |
| Día 2 | Elaboración del Test Plan. Revisión de configuración TypeScript. | Edgar / Javier | docs/TEST_PLAN.md |
| Día 3 | Documentación de casos de prueba. Configuración de Vitest y pruebas unitarias. | Edgar / Javier | docs/TEST_CASES.md |
| Día 4 | Registro de defectos. Configuración de Supertest y pruebas de integración. | Edgar / Javier | docs/BUG_REPORTS.md |
| Día 5 | Revisión OWASP. Configuración de Cypress y pruebas E2E. | Ambos | docs/SECURITY_CHECKLIST.md |
| Día 6 | Accesibilidad, compatibilidad responsive. Diseño de pruebas de rendimiento con k6. | Edgar / Javier | docs/ACCESSIBILITY_COMPATIBILITY.md |
| Día 7 | Integración de evidencias, revisión final y preparación de entrega. | Ambos | Entrega final. |

## 15. Aprobación del plan

| Nombre | Rol | Estado |
| --- | --- | --- |
| Edgar Castro | QA Lead | Aprobado |
| Javier Marin | Dev QA | Aprobado |

# PARTE 2 — CASOS DE PRUEBA

## Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Stagefront |
| Módulo evaluado | Frontend, API REST, PostgreSQL, MongoDB, Admin, Checkout |
| Responsables | Edgar Castro y Javier Marin |
| Entorno | Local |
| Frontend | http://localhost:5173 |
| Backend | http://localhost:3001 |
| BD Relacional | PostgreSQL |
| BD NoSQL | MongoDB |
| Herramientas | Navegador, Postman/Thunder Client, Vitest, Supertest, Cypress |

## TC-API-001 — API Eventos: obtener listado de eventos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-001 |
| Título | API Eventos - Obtener listado de eventos - Respuesta exitosa |
| Módulo | API REST / Eventos |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend en http://localhost:3001. PostgreSQL levantada. Seeds ejecutados. |
| Datos de entrada | Método: GET · URL: http://localhost:3001/api/v1/events |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir Postman o navegador. 2. Enviar GET a /api/v1/events. 3. Revisar código HTTP. 4. Revisar que la respuesta sea JSON. 5. Verificar que existan eventos. |
| Resultado esperado | Status 200 con lista de eventos en formato JSON. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-API-001: Consulta pública de eventos. |

## TC-API-002 — API Eventos: consultar detalle de evento existente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-002 |
| Título | API Eventos - Consultar detalle de evento existente - Respuesta exitosa |
| Módulo | API REST / Eventos |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. PostgreSQL con datos seed. Existe al menos un evento. |
| Datos de entrada | Método: GET · URL: http://localhost:3001/api/v1/events/{id} (ID obtenido de /api/v1/events). |
| Pasos de ejecución | 1. Enviar GET a /api/v1/events. 2. Copiar el ID de un evento existente. 3. Enviar GET a /api/v1/events/{id}. 4. Validar código HTTP. 5. Validar estructura del evento. |
| Resultado esperado | Status 200 con datos del evento: id, título, fecha, ubicación y zonas disponibles. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-API-002: Consulta de detalle de evento. |

## TC-API-003 — API Eventos: consultar evento inexistente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-003 |
| Título | API Eventos - Consultar evento inexistente - Respuesta controlada |
| Módulo | API REST / Eventos |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. Base de datos disponible. |
| Datos de entrada | Método: GET · URL: http://localhost:3001/api/v1/events/00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir Postman. 2. Enviar GET con UUID inexistente. 3. Revisar código HTTP. 4. Revisar mensaje de error. |
| Resultado esperado | Status 404 Not Found con mensaje de error controlado. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | Medium |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-API-003: Manejo de recursos inexistentes. |

## TC-API-004 — API Órdenes: crear orden con datos válidos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-004 |
| Título | API Órdenes - Crear orden con datos válidos - Orden registrada |
| Módulo | API REST / Órdenes / PostgreSQL |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. PostgreSQL levantado. Existe evento con disponibilidad. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: http://localhost:3001/api/v1/orders · Body: { "eventId": "ID_VALIDO", "buyerName": "Edgar Castro", "buyerEmail": "edgar.test@mail.com", "quantity": 2, "zone": "General" } |
| Pasos de ejecución | 1. Obtener evento válido desde /api/v1/events. 2. Copiar su ID. 3. Enviar POST con los datos indicados. 4. Revisar código HTTP. 5. Revisar que se genere la orden. |
| Resultado esperado | Status 201 con información de la orden creada. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-ORD-001: Creación de órdenes de compra. |

## TC-API-005 — API Órdenes: rechazar orden con campos requeridos faltantes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-005 |
| Título | API Órdenes - Crear orden sin correo - Validación 400 |
| Módulo | API REST / Órdenes |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. PostgreSQL disponible. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: /api/v1/orders · Body: { "eventId": "ID_VALIDO", "buyerName": "Edgar Castro", "quantity": 2, "zone": "General" } (sin buyerEmail). |
| Pasos de ejecución | 1. Obtener ID válido de evento. 2. Enviar POST sin el campo buyerEmail. 3. Revisar código HTTP. 4. Revisar mensaje de validación. |
| Resultado esperado | Status 400 Bad Request indicando que el correo del comprador es requerido. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-ORD-002: Validación de datos obligatorios en órdenes. |

## TC-API-006 — API Reseñas: crear reseña válida en MongoDB

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-006 |
| Título | API Reseñas - Crear reseña válida - Documento guardado en MongoDB |
| Módulo | API REST / Reviews / MongoDB |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. MongoDB levantado. Existe al menos un evento válido. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: /api/v1/reviews · Body: { "eventId": "ID_VALIDO", "userName": "Edgar Castro", "rating": 5, "comment": "Excelente evento." } |
| Pasos de ejecución | 1. Obtener evento válido. 2. Enviar POST a /api/v1/reviews. 3. Revisar código HTTP. 4. Consultar /api/v1/events/{eventId}/reviews. 5. Validar que la reseña aparezca. |
| Resultado esperado | Status 201 y reseña guardada en MongoDB. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | Medium |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-REV-001: Registro de reseñas de eventos. |

## TC-API-007 — API Reventas: rechazar precio mayor al 30%

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-API-007 |
| Título | API Reventas - Precio excede límite permitido - Validación de negocio |
| Módulo | API REST / Reventas |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. Existe boleto con precio original conocido. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: /api/v1/resales · Body: { "eventId": "ID_VALIDO", "sellerName": "Javier Marin", "originalPrice": 1000, "resalePrice": 1500, "quantity": 1 } |
| Pasos de ejecución | 1. Enviar POST con precio original 1000 y reventa 1500. 2. Revisar código HTTP. 3. Revisar mensaje de error. |
| Resultado esperado | Status 400 — precio supera el 30% permitido (máximo permitido: 1300). |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-RES-001: Control de precio máximo de reventa. |

## TC-UI-001 — Frontend: cargar página principal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-001 |
| Título | Frontend Home - Cargar página principal - Render exitoso |
| Módulo | Frontend / Home |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend en http://localhost:5173. Backend en http://localhost:3001. |
| Datos de entrada | URL: http://localhost:5173 |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir Chrome. 2. Ingresar a http://localhost:5173. 3. Esperar carga. 4. Revisar que no haya errores visibles. 5. Abrir consola y revisar errores críticos. |
| Resultado esperado | La página carga correctamente y no presenta errores críticos en consola. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-UI-001: Acceso público al sitio. |

## TC-UI-002 — Frontend: navegar al catálogo de eventos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-002 |
| Título | Frontend Eventos - Navegar al catálogo - Eventos visibles |
| Módulo | Frontend / Eventos |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend y backend ejecutándose. Eventos cargados en PostgreSQL. |
| Datos de entrada | URL: http://localhost:5173/events |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir http://localhost:5173. 2. Clic en la opción de eventos o ingresar a /events. 3. Esperar carga. 4. Revisar que se muestren tarjetas de eventos. |
| Resultado esperado | El usuario puede ver el catálogo de eventos disponibles. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-UI-002: Consulta visual de eventos. |

## TC-UI-003 — Frontend: login de administrador con credenciales válidas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-003 |
| Título | Admin Login - Credenciales válidas - Acceso al panel |
| Módulo | Frontend / Admin |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend y backend ejecutándose. Seed de administrador ejecutado. |
| Datos de entrada | URL: http://localhost:5173/admin/login · Email: admin@stagefront.mx · Password: admin123 |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir /admin/login. 2. Escribir correo del administrador. 3. Escribir contraseña. 4. Presionar iniciar sesión. 5. Validar redirección al panel admin. |
| Resultado esperado | El sistema permite acceso al panel administrativo. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-ADM-001: Acceso administrativo. |

## TC-UI-004 — Frontend: login de administrador con credenciales inválidas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-004 |
| Título | Admin Login - Credenciales inválidas - Mensaje de error |
| Módulo | Frontend / Admin |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend y backend ejecutándose. |
| Datos de entrada | URL: http://localhost:5173/admin/login · Email: admin@stagefront.mx · Password: passwordIncorrecto123 |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir /admin/login. 2. Ingresar correo válido. 3. Ingresar contraseña incorrecta. 4. Presionar iniciar sesión. 5. Revisar mensaje mostrado. |
| Resultado esperado | El sistema rechaza el acceso y muestra mensaje de credenciales inválidas. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-ADM-002: Validación de credenciales inválidas. |

## TC-UI-005 — Checkout: validar formulario con campos vacíos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-005 |
| Título | Checkout - Enviar formulario vacío - Validaciones visibles |
| Módulo | Frontend / Checkout |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend ejecutándose. Usuario en flujo de compra. |
| Datos de entrada | Campos vacíos: nombre, correo, tarjeta, CVV y fecha de expiración. |
| Pasos de ejecución | 1. Ir al flujo de compra. 2. Avanzar hasta checkout. 3. Dejar campos obligatorios vacíos. 4. Presionar pagar. 5. Revisar validaciones visuales. |
| Resultado esperado | El sistema no permite continuar y muestra mensajes de validación en los campos obligatorios. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-CHK-001: Validación de formulario de pago. |

## TC-UI-006 — Checkout: rechazar CVV con longitud inválida

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-UI-006 |
| Título | Checkout - CVV inválido - Validación de longitud |
| Módulo | Frontend / Checkout |
| Responsable | Edgar Castro |
| Precondiciones | Frontend ejecutándose. Usuario en checkout. |
| Datos de entrada | Nombre: Edgar Castro · Tarjeta: 4111111111111111 · CVV: 12 (inválido) · Fecha: 12/28. |
| Pasos de ejecución | 1. Entrar al checkout. 2. Capturar datos válidos excepto CVV. 3. Ingresar CVV de dos dígitos. 4. Presionar pagar. 5. Revisar si el sistema bloquea. |
| Resultado esperado | El sistema rechaza el CVV porque debe contener 3 o 4 dígitos. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Pendiente |
| Referencia | RF-CHK-002: Validación de datos de tarjeta. |

## TC-E2E-001 — Flujo completo: usuario consulta evento e inicia compra

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-E2E-001 |
| Título | E2E Compra - Consultar evento e iniciar checkout - Flujo principal |
| Módulo | Frontend / API / PostgreSQL |
| Responsable | Edgar Castro y Javier Marin |
| Precondiciones | Frontend, backend, PostgreSQL y MongoDB ejecutándose. Eventos cargados por seed. |
| Datos de entrada | URL: http://localhost:5173 · Evento: primer evento disponible · Cantidad: 2 · Zona: General. |
| Pasos de ejecución | 1. Abrir página principal. 2. Ir al catálogo. 3. Seleccionar evento. 4. Elegir zona y cantidad. 5. Continuar al checkout. 6. Validar resumen de compra. |
| Resultado esperado | El usuario navega desde el home hasta el checkout y visualiza resumen de compra sin errores críticos. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-E2E-001: Flujo principal de compra. |

## TC-SEC-001 — Seguridad: acceso a endpoint admin sin autenticación (A01)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-SEC-001 |
| Título | Seguridad - Endpoints /admin accesibles sin token (A01 OWASP) |
| Módulo | API REST / Seguridad |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend ejecutándose. Sin sesión ni token de administrador. |
| Datos de entrada | Método: GET · URL: http://localhost:3001/api/v1/admin/stats · Sin header Authorization. |
| Pasos de ejecución | 1. Cerrar sesión. 2. Enviar GET sin token. 3. Revisar código HTTP. 4. Verificar si se devuelven datos sensibles. 5. Documentar comportamiento real. |
| Resultado esperado | El endpoint debe responder 401/403. Hallazgo conocido: en estado actual responde 200 (solo hay control en cliente). |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | OWASP A01 Broken Access Control. |

## TC-SEC-002 — Seguridad: NoSQL Injection en creación de reseña (A03)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-SEC-002 |
| Título | Seguridad - Payload con operadores Mongo en /reviews (A03 OWASP) |
| Módulo | API REST / MongoDB / Seguridad |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend y MongoDB ejecutándose. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: /api/v1/reviews · Body: { "user_id": {"$ne": null}, "event_id": "evt-1", "rating": 5, "comment": "x" } |
| Pasos de ejecución | 1. Enviar POST con user_id como objeto {$ne:null}. 2. Revisar código HTTP. 3. Verificar que no se ejecute lógica no deseada. 4. Confirmar que el valor se trate como dato. |
| Resultado esperado | Status 400 o casteo a string; no permite inyección de operadores Mongo. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | OWASP A03 Injection (NoSQL). |

## TC-INT-001 — Integración: crear orden válida (API + PostgreSQL)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-INT-001 |
| Título | Integración - POST /orders crea orden, marca asientos y descuenta disponibilidad |
| Módulo | API REST / Servicios / PostgreSQL |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | Backend + PostgreSQL con seed. Existe evento con zona y asientos available. |
| Datos de entrada | Método: POST · URL: /api/v1/orders · Body: { "user_id": "seed-user-demo", "event_id": "<id>", "zone_id": "<zona>", "quantity": 2 } |
| Pasos de ejecución | 1. Obtener evento y zona con asientos disponibles. 2. Enviar POST. 3. Validar status 201 y 2 order_items. 4. Consultar zona y verificar available_seats decrementado. 5. Verificar asientos en estado sold. |
| Resultado esperado | Status 201; orden con 2 items, asientos a sold, available_seats baja en 2 (transacción atómica). |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | RF-ORD-001 / backend/tests/integration. |

## TC-DB-001 — Base de datos: restricción UNIQUE en users.email

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-DB-001 |
| Título | Base de datos - Insertar dos usuarios con el mismo email viola UNIQUE |
| Módulo | PostgreSQL / Prisma |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | PostgreSQL ejecutándose. Esquema Prisma aplicado. |
| Datos de entrada | Dos prisma.user.create con el mismo email (ej. dup@test.com). |
| Pasos de ejecución | 1. Crear usuario con email = dup@test.com. 2. Intentar crear segundo usuario con mismo email. 3. Capturar el error de Prisma. 4. Verificar código P2002. |
| Resultado esperado | La segunda inserción falla con error de restricción única (P2002). |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | High |
| Prioridad | Medium |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | Esquema users / backend/tests/database/prisma.db.test.ts |

## TC-DB-002 — Base de datos: rollback transaccional al fallar creación de orden

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | TC-DB-002 |
| Título | Base de datos - Transacción de orden que falla no deja asientos en sold |
| Módulo | PostgreSQL / Prisma (transacciones) |
| Responsable | Javier Marin |
| Precondiciones | PostgreSQL con seed. Asientos available en una zona. |
| Datos de entrada | prisma.$transaction que actualiza asientos a sold y luego lanza error forzado. |
| Pasos de ejecución | 1. Capturar estado inicial de asientos. 2. Ejecutar transacción que marca sold y arroja error. 3. Atrapar excepción. 4. Volver a consultar asientos. 5. Verificar que siguen available. |
| Resultado esperado | El error revierte toda la transacción: asientos permanecen available y available_seats no cambia. |
| Resultado real | Pendiente de ejecución. |
| Estado | Not Executed |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | High |
| Automatizado | Sí |
| Referencia | Atomicidad de createOrder / backend/tests/database. |

## Resumen de cobertura

| Capa | Casos |
| --- | --- |
| Frontend | TC-UI-001, TC-UI-002, TC-UI-003, TC-UI-004, TC-UI-005, TC-UI-006 |
| API REST | TC-API-001, TC-API-002, TC-API-003, TC-API-004, TC-API-005, TC-API-006, TC-API-007 |
| E2E | TC-E2E-001 |
| Seguridad | TC-SEC-001, TC-SEC-002 |
| Integración API+BD | TC-INT-001 |
| Base de datos | TC-DB-001, TC-DB-002 |

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Total de casos documentados | 19 |
| Casos API | 7 |
| Casos UI | 6 |
| Casos Seguridad | 2 |
| Casos Integración | 1 |
| Casos Base de datos | 2 |
| Casos E2E | 1 |
| Casos automatizados | 11 |

# PARTE 3 — REGISTRO DE DEFECTOS (BUG REPORTS)

## Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Stagefront |
| Responsables | Edgar Castro y Javier Marin |
| Entorno evaluado | Local |
| Frontend | http://localhost:5173 |
| Backend | http://localhost:3001 |
| BD Relacional | PostgreSQL |
| BD NoSQL | MongoDB |
| Navegador principal | Google Chrome |
| Sistema operativo | Windows |
| Periodo de revisión | Semana de ejecución del proyecto |

## Escalas y flujo de estados

Estados: Open → In Progress → Fixed → Verified → Closed → (Reopened).

| Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| Critical | Bloquea un flujo principal o afecta datos críticos. |
| High | Afecta una funcionalidad importante, aunque existe alternativa. |
| Medium | Afecta validaciones, experiencia o consistencia del sistema. |
| Low | Problema menor visual, de texto o usabilidad. |

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Blocker | Debe atenderse antes de liberar o entregar. |
| High | Debe corregirse lo antes posible. |
| Medium | Se corrige después de los defectos críticos o altos. |
| Low | Se corrige si hay tiempo disponible. |

## BUG-001 — Checkout permite exceder el límite de boletos al cambiar de zona

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-001 |
| Título | Checkout - Límite de boletos - Se puede exceder el máximo al cambiar de zona |
| Descripción | El sistema permite exceder el límite de boletos si el usuario selecciona una cantidad válida en una zona y luego cambia de zona sin reiniciar la selección. Genera inconsistencias en la compra. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Selección de boletos |
| Pasos para reproducir | 1. Entrar al catálogo de eventos. 2. Seleccionar evento. 3. Elegir zona. 4. Seleccionar la cantidad máxima permitida. 5. Cambiar a otra zona. 6. Intentar aumentar la cantidad. |
| Datos de prueba | Zona inicial: General. Segunda zona: VIP. Cantidad inicial: máximo permitido. |
| Resultado esperado | Al cambiar de zona, el sistema recalcula o reinicia la cantidad para impedir superar el máximo. |
| Resultado actual | El sistema puede permitir una cantidad mayor al límite al cambiar de zona. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-002 — Checkout acepta tarjetas vencidas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-002 |
| Título | Checkout - Validación de tarjeta - El sistema acepta fecha de expiración vencida |
| Descripción | El formulario de pago permite ingresar una fecha de expiración anterior a la fecha actual, lo que representa un error de validación importante en el flujo de compra. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Pago |
| Pasos para reproducir | 1. Seleccionar un evento. 2. Avanzar hasta checkout. 3. Ingresar datos válidos del comprador. 4. Ingresar número de tarjeta válido de prueba. 5. Ingresar fecha vencida (01/20). 6. Ingresar CVV válido. 7. Presionar pagar. |
| Datos de prueba | Nombre: Edgar Castro · Email: edgar.test@mail.com · Tarjeta: 4111111111111111 · Fecha: 01/20 · CVV: 123 |
| Resultado esperado | El sistema rechaza la tarjeta con mensaje de fecha inválida. |
| Resultado actual | El sistema permite continuar o no muestra validación clara sobre la tarjeta vencida. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-003 — Formularios aceptan campos compuestos solo por espacios

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-003 |
| Título | Formularios - Validación de campos - Se aceptan valores compuestos únicamente por espacios |
| Descripción | Algunos formularios aceptan entradas donde el usuario escribe solo espacios en blanco, permitiendo enviar datos inválidos. |
| Módulo | Frontend / Formularios / Validaciones |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir formulario (checkout, reseñas o reventa). 2. Ingresar solo espacios en campos obligatorios. 3. Completar resto con datos válidos. 4. Enviar formulario. |
| Datos de prueba | Nombre: " " · Comentario: " " · Email: edgar.test@mail.com |
| Resultado esperado | El sistema aplica trim() y rechaza valores vacíos después de eliminar espacios. |
| Resultado actual | El formulario puede aceptar campos que no contienen información útil. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Edgar Castro |
| Estado | Open |

## BUG-004 — Checkout no valida correctamente la longitud del CVV

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-004 |
| Título | Checkout - CVV - Se aceptan longitudes inválidas |
| Descripción | El campo CVV permite ingresar valores con longitud distinta a 3 o 4 dígitos, afectando la validación del formulario de pago. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Pago |
| Pasos para reproducir | 1. Avanzar al checkout. 2. Ingresar datos válidos. 3. Ingresar CVV con 1, 2 o más de 4 dígitos. 4. Intentar confirmar el pago. |
| Datos de prueba | Nombre: Edgar Castro · Tarjeta: 4111111111111111 · Fecha: 12/28 · CVV inválido: 1, 12 o 123456 |
| Resultado esperado | El sistema rechaza CVV que no tenga 3 o 4 dígitos numéricos. |
| Resultado actual | El sistema puede aceptar CVV con longitud inválida o no mostrar mensaje de error específico. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-005 — Checkout acepta números de tarjeta con longitud inválida

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-005 |
| Título | Checkout - Número de tarjeta - Se aceptan longitudes inválidas |
| Descripción | El formulario de checkout permite ingresar números de tarjeta que no cumplen con la longitud esperada (16 dígitos). |
| Módulo | Frontend / Checkout / Pago |
| Pasos para reproducir | 1. Seleccionar evento y avanzar al checkout. 2. Ingresar datos válidos en nombre y correo. 3. Ingresar tarjeta con menos o más de 16 dígitos. 4. Completar fecha y CVV válidos. 5. Intentar confirmar el pago. |
| Datos de prueba | Nombre: Javier Marin · Email: javier.test@mail.com · Tarjeta inválida: 41111111 · Fecha: 12/28 · CVV: 123 |
| Resultado esperado | El sistema rechaza números con longitud inválida y muestra mensaje claro. |
| Resultado actual | El sistema puede permitir continuar sin validar correctamente la longitud. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-006 — Código promocional inválido no muestra retroalimentación clara

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-006 |
| Título | Checkout - Código promocional - No se muestra mensaje claro al ingresar código inválido |
| Descripción | Al ingresar un código promocional inválido, el sistema no muestra retroalimentación suficiente. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Promociones |
| Pasos para reproducir | 1. Avanzar al checkout. 2. Ubicar campo de código promocional. 3. Ingresar código inválido. 4. Aplicar el código. 5. Revisar si aparece mensaje. |
| Datos de prueba | Código: NOEXISTE2026 |
| Resultado esperado | El sistema muestra: “Código promocional inválido” o equivalente. |
| Resultado actual | El sistema no muestra retroalimentación clara. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Low |
| Prioridad | Medium |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Edgar Castro |
| Estado | Open |

## BUG-007 — Rutas administrativas requieren mayor protección de acceso

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-007 |
| Título | Seguridad - Rutas administrativas - Control de acceso insuficiente |
| Descripción | Las rutas administrativas pueden ser accesibles sin autenticación, lo que representa un riesgo de Broken Access Control (OWASP A01). |
| Módulo | Backend / Admin / Seguridad |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir Postman. 2. Enviar GET a /api/v1/admin/stats. 3. No enviar token de autenticación. 4. Revisar código HTTP y respuesta. |
| Datos de prueba | Método: GET · URL: http://localhost:3001/api/v1/admin/stats · Headers: sin Authorization. |
| Resultado esperado | El backend debe responder 401 Unauthorized o 403 Forbidden sin token. |
| Resultado actual | Pendiente de validación. Si responde 200 sin token, se confirma el defecto. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Critical |
| Prioridad | Blocker |
| Entorno | Local / Postman / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-008 — Mensajes de error de formularios no siempre son específicos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-008 |
| Título | UX/Formularios - Mensajes de error - Retroalimentación poco específica |
| Descripción | En algunos formularios, cuando el usuario ingresa información inválida, el sistema no comunica con claridad qué campo falló o cómo corregirlo. |
| Módulo | Frontend / Formularios / UX |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir un formulario del sistema. 2. Ingresar datos incompletos o inválidos. 3. Enviar. 4. Revisar si cada campo muestra mensaje específico. |
| Datos de prueba | Correo inválido: correo-mal · CVV inválido: 12 · Campo obligatorio vacío: nombre. |
| Resultado esperado | Cada campo inválido muestra mensaje específico y comprensible. |
| Resultado actual | Algunos errores se muestran de manera genérica o no se asocian al campo correspondiente. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | Medium |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Edgar Castro |
| Estado | Open |

## BUG-009 — No existe límite máximo de boletos por compra

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-009 |
| Título | Checkout - Límite de boletos - No se impone un máximo por transacción |
| Descripción | El sistema permite seleccionar cualquier cantidad de boletos sin validar un límite máximo por transacción, lo que puede generar acaparamiento y comprometer la equidad. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Selección de boletos |
| Pasos para reproducir | 1. Navegar al catálogo. 2. Seleccionar evento. 3. Elegir zona. 4. Incrementar el contador a un número elevado (ej. 50). 5. Proceder al checkout. |
| Datos de prueba | Evento disponible · Zona: General · Cantidad: 50 boletos. |
| Resultado esperado | El sistema bloquea la selección al alcanzar el límite máximo (ej. 4 o 10 según regla de negocio). |
| Resultado actual | El sistema permite seleccionar cualquier cantidad sin restricción por transacción. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | High |
| Prioridad | High |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Javier Marin |
| Estado | Open |

## BUG-010 — No existe botón para regresar desde la sección de pago

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-010 |
| Título | Checkout - Navegación - El usuario no puede regresar a la selección de boletos desde el pago |
| Descripción | Durante el checkout, cuando el usuario llega a la pantalla de pago, no existe un botón visible para regresar a la etapa anterior. El usuario queda atrapado sin opción de retorno dentro de la aplicación. |
| Módulo | Frontend / Checkout / Navegación |
| Pasos para reproducir | 1. Seleccionar evento. 2. Elegir zona y cantidad. 3. Avanzar hasta la pantalla de pago. 4. Intentar regresar con controles de la interfaz (no el botón del navegador). |
| Datos de prueba | Evento disponible · Zona: General · Cantidad: 2. |
| Resultado esperado | La pantalla de pago incluye botón “Regresar” o “Volver” al paso anterior. |
| Resultado actual | No existe botón de regreso. El usuario debe usar “Atrás” del navegador, perdiendo el estado de selección. |
| Evidencia | docs/evidence/captures/ |
| Severidad | Medium |
| Prioridad | Medium |
| Entorno | Local / Chrome / Windows |
| Versión | Rama main del repositorio Stagefront |
| Asignado a | Edgar Castro |
| Estado | Open |

## Resumen de defectos

| ID | Módulo | Severidad | Prioridad | Estado | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Checkout | High | High | Open | Javier Marin |
| BUG-002 | Checkout/Pago | High | High | Open | Javier Marin |
| BUG-003 | Formularios | Medium | High | Open | Edgar Castro |
| BUG-004 | Checkout/Pago | Medium | High | Open | Javier Marin |
| BUG-005 | Checkout/Pago | High | High | Open | Javier Marin |
| BUG-006 | Checkout/Promociones | Low | Medium | Open | Edgar Castro |
| BUG-007 | Seguridad/Admin | Critical | Blocker | Open | Javier Marin |
| BUG-008 | UX/Formularios | Medium | Medium | Open | Edgar Castro |
| BUG-009 | Checkout/Boletos | High | High | Open | Javier Marin |
| BUG-010 | Checkout/Navegación | Medium | Medium | Open | Edgar Castro |

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Total de defectos documentados | 10 |
| Defectos Critical | 1 |
| Defectos High | 4 |
| Defectos Medium | 4 |
| Defectos Low | 1 |
| Defectos con prioridad Blocker | 1 |
| Defectos con prioridad High | 5 |
| Defectos abiertos | 10 |
| Defectos cerrados | 0 |

## Observaciones finales

Los defectos identificados se concentran principalmente en el flujo de checkout (validaciones de formularios de pago y límites de boletos), mensajes de error en la interfaz de usuario y seguridad en rutas administrativas. El defecto BUG-007 es de severidad Critical y prioridad Blocker, por lo que debe atenderse antes de cualquier liberación. Para esta entrega académica todos los defectos quedan documentados con pasos reproducibles, datos de prueba, severidad, prioridad y responsable asignado.